附件 申报文件模板

（申报项目名称）

申 报 文 件

申报单位：           （公章）单位负责人：

项目负责人：

联 系 人：                     联系电话：

通讯地址：                     邮政编码：

申报日期：    年  月  日

# 申请函

# 生态环境部南京环境科学研究所：

在研究并充分理解贵所相关项目征集内容要求后，根据本单位的资源优势、技术力量、管理能力与特点，我方现申请参加该项目的征集工作。

签字代表（项目负责人）   经正式授权并代表申请单位（单位名称）提交下述文件：

1.申请项目为：（项目名称）  提供申报文件正本2份、副本3份。

2.我方将按照双方商定的合同履行责任和义务。

3.我方保证申请文件的真实有效，并理解委托单位有权拒绝不满足符合性审查条件的申请，且无须做任何解释与承担任何责任。

联系人：

联系电话（手机）：

申请人或授权代表签字：

申请单位名称（公章）：

日期：

# 目  录

申报书主要内容

- 一、企业业绩、项目负责人业绩

- 二、拟投入本项目的人员力量

- 三、服务实施方案

- 四、服务制度及工作流程

- 五、服务质量及控制措施规范

- 六、项目的难点分析及解决方案

- 七、进度控制计划方案

- 八、误差率承诺书

- 九、单位资信能力证明

企业资信、获奖等

- 十、报价书

| 项目名称 | 华东区域危险废物环境风险防控技术中心建设项目跟踪造价咨询 |
| --- | --- |
| 报价 | 人民币大写： 元 小写： 元 其中： （1）清单及控制价审核： 万元。 （2）跟踪造价咨询： 万元。 （3）竣工结算初审： 万元。 （4）结算审核： 万元。 |
| 项目负责人 |  |
| 合同履行期限 | 暂定700日历天（驻场跟踪造价咨询服务期限），从本合同签订之日起，至竣备交付完成并配合完成结算审计为止（以最后一项服务内容完成并经委托人书面确认为准） |
| 备注 | 最高限价为人民币 95万元 |

申请人或授权代表签字：

申请单位名称（公章）：

日期：

- 九、附件

- 合同格式

本章合同条款仅为参考格式，具体内容可由甲乙双方在实际签订时另行协商确定，最终内容以委托人通过法律审查的文本为准。

江苏省建设工程跟踪造价咨询合同

项目名称：华东区域危险废物环境风险防控技术中心建设项目跟踪造价咨询

建设地点：南京浦口高新技术产业开发区，东北至园腾路，东南至相邻地块（水月街），西北至慧谷路，西南至网贤街

合同编号：

咨询类型：①实验室施工专业承包工程和10kv电力线路引入及配电房工程最高投标限价（含工程量清单审核）；②施工总承包、实验室专业承包和10kv电力线路引入及配电房工程等施工阶段跟踪造价咨询（要求驻场，每周不少于5天，每天不少于1人）、工程量建模；③施工总承包工程、实验室施工专业承包工程和10kv电力线路引入及配电房工程竣工结算初审；④设计试桩、临时用电、前期及后期服务类等项目结算审核等服务；⑤项目建设过程中需出具咨询报告事项等服务

| 江苏省住房和城乡建设厅 | 制定 |
| --- | --- |
| 江苏省工商行政管理局 |  |

第一部分  建设工程跟踪造价咨询协议书

委托人：生态环境部南京环境科学研究所

咨询人：

依据《中华人民共和国民法典》及工程造价相关管理规定，经过双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程跟踪造价咨询服务：

1．项目名称：华东区域危险废物环境风险防控技术中心建设项目跟踪造价咨询。

2．建设地点：生态环境部南京环境科学研究所。

3．资金来源：所内自有资金。

4．项目规模：生态环境部南京环境科学研究所华东区域危险废物环境风险防控技术中心建设项目，拟建内容包括科研用房、公共配套用房及相关配套设施等；项目地下1层为地下机动车车库、非机动车车库（含人防）及配套设备辅助用房，地上部分13层（含屋顶设备层），建筑高度58.55米，建筑功能包括科研实验区域、科研辅助区域、公用设施用房、公共开放空间及科研辅助用房。项目建设用地约20742.66平方米，总建筑面积为29653.08平方米（其中地上21070.47平方米，地下8582.61平方米），建安概算费约24375.45万元。

5．咨询业务范围及内容：

本次拟采购华东区域危险废物环境风险防控技术中心建设项目跟踪造价咨询，包括但不限于：①实验室施工专业承包工程和10kv电力线路引入及配电房工程最高投标限价（含工程量清单审核）；②施工总承包、实验室专业承包和10kv电力线路引入及配电房工程等施工阶段跟踪造价咨询（要求驻场，每周不少于5天，每天不少于1人）、工程量建模；③施工总承包工程、实验室施工专业承包工程和10kv电力线路引入及配电房工程竣工结算初审；④设计试桩、临时用电、前期及后期服务类等项目结算审核等服务；⑤项目建设过程中需出具咨询报告事项等服务。

二、本协议书的措词和用语与所属建设工程跟踪造价咨询合同通用条款赋予的定义相同。

三、本合同的组成部分及解释顺序为：

1．建设工程跟踪造价咨询协议书；

2．建设工程跟踪造价咨询合同专用条款；

3．建设工程跟踪造价咨询合同通用条款；

4．建设工程跟踪造价咨询合同履行中共同签署的补充文件；

5．通过招标方式获得咨询业务的，还包括下列资料：

（1）招标文件；

（2）申报文件及其附件；

（3）中标通知书。

四、咨询人同意按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的建设工程跟踪造价咨询业务。

五、委托人同意按照专用条款中约定的期限、方式、币种和额度向咨询人支付酬金。

六、合同履行期限，暂定700日历天（驻场跟踪造价咨询服务期限），从本合同签订之日起，至竣备交付完成并配合完成结算审计为止（以最后一项服务内容完成并经委托人书面确认为准）

七、本合同正本捌份，委托人、咨询人各执肆份。其他未尽事宜，双方可另签补充协议明确。

委 托 人：（盖章）　              咨 询 人：（盖章）

法定代表人或                     法定代表人或

委托代理人（签字）：             委托代理人（签字）：

住所：南京浦口高新技术产业开发区 住所：

邮编：	                         邮编：

电话：025-85287032               电话：

开户银行：中行花园路支行         开户银行：

账号：4975581916                 账号：

签订日期：   年   月   日   	 签订日期：   年   月   日

第二部分  建设工程跟踪造价咨询合同通用条款

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1.“委托人”是指在建设工程跟踪造价咨询协议书上指明并与咨询人在该协议书上签字、盖章的当事人。

2.“咨询人”是指具有《工程跟踪造价咨询企业资质证书》,在建设工程跟踪造价咨询协议书上指明并与委托人在该协议书上签字、盖章的当事人。

3.“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4.“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。

5.“正常服务”是指双方在专用条款中约定的工程跟踪造价咨询工作；

6.“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

7.“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，咨询人增加的额外工作量。

第二条　建设工程跟踪造价咨询合同适用的法律、法规是中华人民共和国的法律、法规，以及专用条款中约定的部门规章、工程造价有关计价办法、规定，及项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条　建设工程跟踪造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

第四条　向委托人提供与工程跟踪造价咨询业务有关的资料，包括工程跟踪造价咨询企业资质证书及承担本合同咨询业务的专业人员名单等。

第五条　咨询人按专用条款中约定的工作范围和内容，向委托人提供工程跟踪造价咨询专业服务，包括正常服务、附加服务和额外服务。并在合同约定的时间内，提供符合行业管理规定的咨询成果文件。

第六条  咨询人从事工程跟踪造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程跟踪造价咨询合同约定以外的与本工程跟踪造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能影响合同规定的委托人利益的任何活动。

第七条　咨询人不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

第八条　委托人应负责与本建设工程跟踪造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系，解决在咨询业务中的委托人问题，并代表委托人签署相关文件。

第九条　委托人在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料，并对资料的真实性、完整性负责。

第十条  委托人在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十一条　委托人应提供给咨询人合适的办公条件，并按合同条款规定及时支付咨询费用。

咨询人的权利

第十二条　咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

第十三条  咨询人在咨询过程中，有权对与本咨询业务有关的问题进行核对或查问以及到工程现场勘察。

第十四条  咨询人在咨询过程中，由于委托人原因造成咨询人无法继续履行合同时，咨询人有权解除合同并要求委托人承担相应赔偿。

第十五条  咨询人在咨询过程中，有独立执行工程跟踪造价咨询业务工作的权利。

咨询人有权拒绝委托人提出的有失公平、公正及违反法律法规的要求，由此原因造成的咨询合同终止咨询人免责。对于造成咨询人损失的，由委托人给予赔偿。

委托人的权利

第十六条　委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

第十七条  委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

第十八条  当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

第十九条  当委托人认定咨询人执行的专业咨询业务不符合相关规范时，有向行业主管部门申诉的权利。

咨询人的责任

第二十条　咨询人的责任期即建设工程跟踪造价咨询合同有效期。咨询人责任期内，应当履行建设工程跟踪造价咨询合同中约定的义务。因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程跟踪造价咨询酬金总额（除去税金）。

第二十一条　咨询人对委托人或第三人所提出的咨询业务范围内的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担相应的责任。

第二十二条　咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第二十三条　委托人应当履行建设工程跟踪造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第二十四条　委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效、变更与终止

第二十五条　本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十六条　由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或重复以致增加了工作量，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程跟踪造价咨询工作的时间应当相应延长。

第二十七条　当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在7个工作日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十八条　咨询人由于非自身原因暂停或中止执行建设工程跟踪造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程跟踪造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间。

第二十九条　变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务酬金

第三十条　正常服务，附加服务和额外服务的酬金，按照建设工程跟踪造价咨询合同专用条款约定的方法计取，并按约定的时间、数额和币种支付。

第三十一条　如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程跟踪造价咨询酬金，应向咨询人说明原因并及时支付。

第三十二条　如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书七日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议部分酬金的支付。

第三十三条　支付建设工程跟踪造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条款约定。

其　　他

第三十四条　因建设工程跟踪造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

第三十五条　咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程跟踪造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程跟踪造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

第三十六条　未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十七条  咨询人应对咨询报告的质量负责，委托人有对咨询工作和实施效果进行评价的权利。评价时间在咨询成果报告提交后一个月完成，并根据有关规定填写《咨询效果评价意见表》。对评价结果有争议时，以项目所在地造价行业主管部门裁定意见为准。

合同争议的解决

第三十九条　因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

第三部分  建设工程跟踪造价咨询合同专用条款

第二条  本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定

1.适用法律和法规：《中华人民共和国民法典》、《江苏省建设工程造价管理办法》等国家、地方现行相关法律、法规、规章及管理办法。

2.工程造价计价办法：现行工程量清单计价规范等

3.标准规范：现行相关法律、法规、规范等规定。

第四条  本合同咨询项目的项目负责人由   担任，负责本咨询项目的具体实施及与委托人的联系等事宜。

1.项目人员组成和资质必须与投标书的承诺一致，未经同意擅自更换人员将终止本合同，取消合作资格，对委托人所造成的工作延误和损失，将追究其经济责任；

2.跟踪造价咨询过程中定期与委托人沟通，对发现的重大问题应及时向委托人通报；

3.咨询人应指定专人在现场办公，对委托人提出的咨询事宜要随时响应；

4.按委托人要求时间完成咨询任务，出具咨询意见；

5.咨询人应对所派驻现场的跟踪造价咨询人员加强安全教育，服从工地安全管理，防范人身安全事故风险，如发生任何安全事故，皆由咨询人自行负责解决，委托人不承担任何法律的和经济的责任。

6.咨询人应对所派现场的跟踪造价咨询人员加强廉政教育，洁身自好，否则委托人有权终止合同。

第五条　建设工程跟踪造价咨询业务范围及内容

1.委托工程跟踪造价咨询的工程范围：华东区域危险废物环境风险防控技术中心建设项目跟踪造价咨询服务

2.委托工程跟踪造价咨询业务的内容：

跟踪造价咨询服务主要工作内容（包括但不限于）及要求

（1）审核实验室专业承包工程和10kv电力线路引入及配电房工程施工图预算、招标文件（含招标清单和最高限价）、申报文件、合同、甲控乙供材料审核、工程量建模等。

1）对项目施工图预算、清单和控制价编制单位编制的招标工程量清单及最高限价进行审核，对清单工程量、清单项目特征、定额套用、材料价格、措施项目费用、相关费用计取、清单编制说明等提出审核意见，必要时和清单编制单位进行核对；施工单位中标后，与施工方核对图纸工程量形成清标报告；

2）对施工工程、材料和设备采购的招标文件进行审核并提出咨询意见；

3）对施工工程、材料和设备采购的合同进行审核并提出咨询意见；

4）对施工中标单位的申报文件进行审核并提出咨询意见；

5）对甲控乙供材料、设备价格的合理性进行审核并提出咨询意见。

（2）施工总承包工程、实验室施工专业承包工程和10kv电力线路引入及配电房工程等施工阶段跟踪造价咨询

1）建设程序执行情况审查：包括项目初设、概算批复、环评报告批复等审批情况；建设用地、规划、施工图审核、施工许可等手续办理情况等；

2）建设管理情况审查：包括建设规模、实施进度、造价控制情况；工程、设计、大宗物资等招标投标情况；经济合同的签订及履行情况；

3）审查建设项目有关内部控制制度的建立和执行情况；

4）全过程掌握各参建方履行施工合同的情况；

5）编制《跟踪造价咨询实施方案》、《隐蔽工程抽查方案》，报项目管理人、委托人批准后作为实施跟踪造价咨询的依据；

6）工程招标阶段，参与各工程招标文件的审核并出具审核书面意见；

7）施工单位进场后，施工图纸会审完成，咨询人对比招标图纸、施工图纸及图纸会审内容等文件，对招标工程量清单进行复核，重点核查招标工程量清单有无错项、漏项、多项，并出具书面复核意见；

8）项目负责人需参加合同交底、图纸会审、设计变更、设计交底、施工方案讨论会，项目管理例会、监理例会及其他与计价、计量相关的成本类专项会议，不得缺席，会议纪要及签到记录存档备查；

9）审核工程进度款，出具书面审核意见，并建立工程进度款支付台账；

10）对工程计量、计价、工程变更、签证的真实性、合规性进行审查，并对造价进行审核，参与工程计量、计价、工程变更、签证的现场测量及取证，并保留原始测量记录和影像资料，形成书面审核意见报项目管理人及委托人，并建立工程变更、签证台账；

11）抽查测量隐蔽工程。根据《隐蔽工程抽查方案》抽查测量隐蔽工程，将原始测量结果（含详细尺寸、施工部位）和隐蔽工程照片如实形成记录，并建立台账；

12）参与抽查承包单位违法分包、转包、挂靠、出借资质等其他违法行为；

13）分析概算执行情况。审查施工图设计及预算是否符合初步设计及概算，项目建设是否按批准的内容、规模和标准实施等，出具专项审核报告；

14）规范记录跟踪造价咨询日志、周报；按时提交跟踪造价咨询月度报告、年度报告，报告中至少应包括工程概况、现场施工情况、当月发生的变更签证情况、工程款支付情况、工程现场照片、跟踪造价咨询过程中发现的问题及建议及其他相关表格、台账等；

15）审核所有涉及造价的工程技术文件并分析造价影响，及时提出风险规避建议；提供与建设项目有关的询价、核价、造价动态分析等与造价控制相关的其他咨询服务；如发生索赔，应及时收集相关证据及资料，提出针对性建议，并协助委托人处理索赔相关事宜；

16）咨询人发现重大争议与纠纷、未按图施工、材料设备的品牌规格与招标要求不一致等其他影响工程计价、计量的问题、承包单位违法分包、转包、挂靠、出借资质等其他违法行为，应立即向委托人反映并提出书面意见（应附调查取证资料、建议处理方案和建议）；

17）遇到分歧较大影响审核进度的或涉及自由裁量的工程计价争议事项，咨询人应提出书面意见（应附解决问题的建议及其依据）报委托人；

18）跟踪造价咨询小组成员要严格遵守审核工作纪律，严格执行审计机关“四严禁、八不准”工作规定，自觉接受被审核单位和群众的监督举报；

19）咨询人项目负责人及各专业审核人员应熟知并遵守国家审核的法律、法规、行业规范、政策要求及采购人工程管理及审批程序的相关规定，严格按照采购人的内控制度完成跟踪造价咨询工作。

（3）施工总承包工程、实验室施工专业承包工程和10kv电力线路引入及配电房工程竣工结算初审。

对工程结算进行初步审核并出具书面审核报告；配合第三方咨询机构完成工程结算审核、工程竣工决算审核工作。

（4）对设计试桩、临时用电等与本项目相关服务类项目结算审核并出具书面审核报告。

（5）完成跟踪造价咨询期间委托方要求的其他相关工作。

（6）工程实施期间，所有跟踪造价咨询资料（包括不限于变更、核价、争议） 应报委托人进行审批。

（7）成果文件汇总、交付做好审核档案整理和移交归档。

（8）工程项目的工期逾期，总服务费用不调整。

（9）本项目需要驻场，每周不少于5天，每天不少于1人。项目负责人姓名：                   执业资格证书：       ；驻场工程师（土建）姓名：       ；执业资格证书：     或驻场工程师（安装）姓名：       ； 执业资格证书：        。未经委托人允许，不得更换项目负责人和驻场工程师。

（10）咨询人为委托方提供工程量建模服务，并承诺提交最终建模模型和建模报告。

2.跟踪造价咨询提交资料时间要求

（1）工程变更审核：一般事项在3个工作日内完成，重大事项在5个工作日内完成；

（2）材料核价：3个工作日内完成材料价格审核并提供询价记录（不少于三个来源），特殊材料在7个工作日内完成审核并提供询价记录，应及时提交给委托人审查；

（3）工程项目实施期间，每月24日提交跟踪造价咨询月报以及现场照片（电子文件）；

（4）工程项目竣工验收合格后一个月内，应提交跟踪造价咨询总结报告及相关审核档案资料和电子数据；

（5）对分歧较大影响审核进度的事项，由咨询人提出要求调整审核时间的书面申请，经委托人核准后给予调整审核时间，但应先按要求时间提供初步审核报告；

（6）其他工作按委托人给定的时间要求及时完成。

第八条  实施工程施工阶段跟踪造价咨询业务，要求咨询人常驻施工现场时，由委托人提供下列必要的办公条件：不提供食宿及办公用房。

第九条  双方约定的咨询人应提供的建设工程跟踪造价咨询材料及提供时间：符合发包人具体要求及时间节点。

第十条  委托人应在 3 日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十一条  委托人授权         为本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

第二十条  咨询人在其责任期内如果因自身原因给委托人造成经济损失时，同意按以下办法承担责任，向委托人支付赔偿金：具体详见补充条款约定。

第二十三条  委托人对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，由此造成的咨询人工作的缺陷或失误及额外工作由委托人负责对咨询人进行赔偿。

第二十六条  咨询人发生额外工作包括：无

□由于委托人提供的图纸等条件发生变化，咨询人根据变化的条件资料发生的重复咨询工作；

□其它。

第三十条  委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

1.酬金计算方法

本工程跟踪造价咨询含税酬金为人民币（大写）       （¥    元），税率   %，总价包干。除本合同明确约定计取的费用外，委托人不再另行支付其他附加工作和额外工作报酬等。

其中：

（1）清单及控制价审核服务酬金：                  万元。

（2）跟踪造价咨询服务酬金：                  万元。

（3）竣工结算初审服务酬金：                  万元。

（4）结算审核服务酬金：                      万元。

2、正常酬金支付方式

| 期次 | 支付节点 | 支付比例 | 支付时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一期 | 合同签订后30个工作日内 | 20% | 乙方按甲方财务制度要求提交申请支付文件资料，经甲方审核合格后30个工作日内 |
| 第二期 | 施工总承包主体结构（含地库结构）完成正负零，并对算量建模的模型文件完成初步验收 | 10% | 乙方按甲方财务制度要求提交申请支付文件资料，经甲方审核合格后30个工作日内 |
| 第三期 | 施工总承包工程主体结构封顶且验收合格 | 20% | 乙方按甲方财务制度要求提交申请支付文件资料，经甲方审核合格后30个工作日内 |
| 第四期 | 施工总承包工程竣工验收合格 | 40% | 乙方按甲方财务制度要求提交申请支付文件资料，经甲方审核合格后30个工作日内 |
| 第五期 | 全部工程结算审核完成，结算审核单位提交审核报告 | 10% | 乙方按甲方财务制度要求提交申请支付文件资料，经甲方审核合格后30个工作日内 |

咨询人应在付款日前，根据委托人确认的应付款的金额数开具增值税专用发票给委托人，否则，委托人有权拒绝付款，由此造成的所有损失由咨询人自行承担。

第五期款项中所涉及的工程结算审核具体是指委托人对于本合同所涉全部工程委托第三方完成最终结算审核并出具正式审核报告。

3.其他约定

（1）本合同价款均为包含增值税的含税价。

（2）发票：根据委托人要求开具发票。

第三十三条  双方同意用人民币支付酬金，按 / 汇率计付。

第三十八条  咨询人依据造价行业主管部门及国家的有关规定及要求开展跟踪造价咨询工作，咨询质量满足委托人及行业主管的要求。咨询人提交的咨询成果报告须文字清晰整齐，有较强的可复查性。为保证咨询质量，委托人与咨询人约定，违约条款如下：

（1）咨询人初步成果应先提交委托人且与委托人沟通后，在委托人的组织下，咨询人员方可和施工单位进行工程量的核对工作和相关的工程造价谈判工作，咨询人不得私下和施工单位进行工程量的核对工作和相关的工程造价谈判工作，否则委托人有权解除合同且不再支付本项目费用。工程造价谈判和工程造价工作会议，咨询人的项目负责人必须参加，项目负责人3次不到场参加委托人召集的工程造价谈判和工程造价工作会议的，委托人有权解除合同且不再支付本工程咨询费用。

（2）咨询人的项目负责人、驻场工程师在本合同咨询工作完成前不允许更换，因不可抗力确实需要更换的，须经委托人书面认可。当咨询人的工作进度没有达到实际要求时，委托人有权要求增加人员，咨询人应立即安排。

（3）若委托人发现咨询人所派咨询人员不具备相应的专业工作能力，无法顺利完成委托人交办的任务，委托人有权要求咨询人更换具有同等资历的咨询人员，咨询人不得拒绝，若咨询人擅自进行项目组人员调整或调整人数超过1/3，委托人有权解除合同；

（4）咨询人丢失或损坏委托人提供的资料的，出现1项，违约金为2000元；出现2项，违约金为5000元，同时，委托人有权终止合同，并按情节轻重究其法律责任；

（5）委托人将不定期对本项目的咨询情况进行监督检查，对于违反合同约定、咨询工作实施细则及咨询工作规范等相关法律法规的现象，委托人将发出整改通知书并约谈。咨询人对于存在问题拒不整改或不按期整改的，委托人将扣除咨询人2000元/次违约金；累计每发出三份整改通知书时，委托人将另外扣除咨询人5000元违约金；

（6）严禁咨询人的转包、分包、挂靠行为，一经发现，委托人将立即终止合同，咨询人承担合同金额20%的违约金。

第三十九条　建设工程跟踪造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第2种方式解决：

1．提交 / 仲裁委员会仲裁；

2．依法向工程所在地人民法院起诉。

第四十条  补充条款

1．严格按照咨询服务主要内容规定制定工作细则并实施。

2．跟踪造价咨询专业咨询人员确保施工期间每周最少到施工现场五天，根据工程实际需要，按委托人要求增加咨询人员的投入力度，否则咨询人向委托方支付合同咨询费总额5%的违约金，委托人有权直接从当期咨询费中扣除，同时，委托方还有权就此解除本合同，由此造成的所有损失由咨询人承担；剩余咨询费不再支付，已经支付的咨询费由咨询人在三日内退还，咨询人逾期不退的，每迟延一天按照应付金额的万分之五支付迟延履行违约金。

3．咨询人必须无条件接受国家或政府有关部门专项治理审计；

4．咨询人跟踪造价咨询过程不及时、人员服务不到位每次扣款2000元；累计出现5人次时，委托方还有权就此解除本合同，由此造成的所有损失由咨询人承担；剩余咨询费不再支付，已经支付的咨询费由咨询人在三日内退还，咨询人逾期不退的，每迟延一天按照应付金额的万分之五支付迟延履行违约金；

5．咨询人违反廉政规定，发现一人次扣款10000元，严重的，委托方还有权就此解除本合同，由此造成的所有损失由咨询人承担；剩余咨询费不再支付，已经支付的咨询费由咨询人在三日内退还，咨询人逾期不退的，每迟延一天按照应付金额的万分之五支付迟延履行违约金；

6．因咨询人原因需更换咨询人员者，需经委托人书面同意后方可更换，同时所更换人员职称、学历和资历条件不得低于原申报人员，并需经委托人审核确认。项目负责人应保证每星期在现场不少于1天，并且不擅自更换驻场工程师、主要咨询人员（即申报文件配备的咨询人员，详见申报文件）。咨询人每周至少1人及以上常驻现场，每周不少于5天，每天不少于8小时；

7．项目实施中，委托人将采取有效的管理手段对咨询项目班子人员的到位情况进行监管，咨询人员擅离工作岗位者，咨询人每人每次向委托方支付人民币2000元的违约金，委托人有权直接从当期咨询费中扣除，累计违约超过五人次的咨询人员，委托人还有权选择要求咨询人更换咨询人员，或选择就此解除本合同，由此造成的所有损失由咨询人承担；剩余咨询费不再支付，已经支付的咨询费由咨询人在三日内退还，咨询人逾期不退的，每迟延一天按照应付金额的万分之五支付迟延履行违约金；

8．咨询人遵守《建设工程跟踪造价咨询合同》中约定的条款。在履行协议期间及法律法规规定的保密期限内，项目咨询人员不得泄露与项目有关的保密资料，对保密项目，应遵守有关保密规定。否则，应向委托人支付合同金额5%的违约金，违约金不足以弥补委托人损失的，委托人有权另行要求咨询人进行赔偿；

9．履行本合同期间，咨询人及其所派的咨询人员应当严格保证廉洁自律，不与项目咨询、监管工作有利益关联的单位有任何经济来往；

10．咨询人对施工单位上报的每月完成工作量月报表进行审核，根据第三方合同要求提供付款建议书，作为支付进度款的依据。每月24日前定期向委托人提交跟踪造价咨询月报（一式三份）。

11. 若因咨询人违约导致委托人诉讼的，除承担合同约定的违约责任外，还应当承担委托人为此支出的包括但不限于律师费、保函担保服务费、诉讼费、保全费、差旅费、鉴定费等全部损失。

12.误差率承诺：咨询人承诺如单项成果文件误差率大于2%，扣除咨询服务费用相应阶段支付金额5%的违约金，违约金可累加计算（违约金总额不超过咨询合同金额）。

13.本合同因咨询人违约所产生的违约金及各项损失等，委托人均有权从相应阶段支付的咨询费中直接予以扣减。

第四十一条  其他（如有）